Приложение № 4

к отчёту о деятельности Ревизионной комиссии

Каргатского района  за 2014 год.

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств по результатам контрольных  мероприятий, проведенных

Ревизионной комиссией Каргатского района Новосибирской области в 2014 году

| Вид нарушения | Мероприятие и описание факта | Сумма (тыс. рублей) | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Нецелевое использование бюджетных средств | 1. Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета района по реализации РЦП: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы»; «Развитие бытового обслуживания населения Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы: - 78,2 тыс. руб., выделенных ИП Буланкиной Инне Геннадьевне в рамках РЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы» направлены на оплату за товар, не предусмотренный договором (лошади вместо коров); - 150,0 тыс. руб., выделенных ООО «Фото» в рамках РЦП «Развитие бытового обслуживания населения Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы». Целевое использование по условиям договора не подтверждено документально. | 228,2 | Администрация Каргатского района Новосибирской области |
| Неэффективное использование бюджетных средств | 1. Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета района по реализации РЦП: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы»; «Развитие бытового обслуживания населения Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы: - 378,2 тыс. руб., средства, выделенные в рамках РЦП: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы», «Развитие бытового обслуживания населения Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы» (предпринимательская деятельность после получения средств осуществлялась менее года, затем была прекращена); - 320,0 тыс. руб., выделенные в рамках РЦП «Развитие бытового обслуживания населения Каргатского района Новосибирской области на 2011-2013 годы» (не соблюдены условия софинансирования). | 583,2 | Администрация Каргатского района Новосибирской области |
|  | 2. Проверка законности и результативности использования средств районного бюджета, направленных на газификацию Каргатского района в 2013 году и текущем периоде 2014 года: - 72 192, 7 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета 57 944,7 тыс. рублей. - средства местного бюджета 14 248,0 тыс. рублей. Статьёй 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств или достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств. Все муниципальные контракты на строительство, на приобретение объектов газификации заключены без снижения стоимости начальной (максимальной) цены контракта, т.е, конкурсные процедуры не повлекли за собой экономию бюджетных средств. Наиболее эффективного расходования средств районного бюджета при осуществлении мероприятий по газификации удалось бы достигнуть в результате строительства, а не приобретения объектов газификации. При строительстве объём софинансирования из районного бюджета (при фактической оплате МК на 1 июля т.г.) составил - 4,3%, а при приобретении 21,7%. Неэффективное использование бюджетных средств при приобретении и строительстве объектов газификации выразилось также в следующем: несоблюдение требований бюджетного законодательства, что привело к нарушению ст.72 БК РФ (превышены лимиты бюджетных обязательств при заключении муниципальных контрактов в 2012 и 2013 годах). Данное нарушение влечёт за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст.15.15.10 КоАП РФ); нарушение требований действующего законодательства при выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (по ШРП-11 без заключения инспекции Государственного строительного надзора НСО; по газопроводу высокого давления (1я очередь) для газоснабжения населённых пунктов с.Маршанское Маршанского сельсовета, п.Гавриловка, п.Старомихайловский и фермы ООО «КФХ Русское поле» без акта приёма-передачи и при отсутствии технического плана на объект); несоблюдение требований действующего законодательства при государственной экспертизе ПСД на опасный объект (при внесении изменений в ПСД на строительство газопровода высокого давления (1-я очередь) для газоснабжения населённых пунктов с.Маршанское Маршанского сельсовета, п.Гавриловка, п.Старомихайловский и фермы ООО «КФХ Русское поле» не получено положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО»); нарушение условий муниципального контракта (оплата по МК №21/13-ЭА от 12.08.2013 сверх суммы, предусмотренной МК); оплата по МК №36/13-ЭА за осуществление строительного контроля ООО «Монтаж» при наличии замечаний, которые вынесла инспекция Государственного строительного надзора НСО о недостаточном осуществлении строительного контроля при строительстве газопровода высокого давления (1-я очередь) для газоснабжения населённых пунктов с.Маршанское Маршанского сельсовета, п.Гавриловка, п.Старомихайловский и фермы ООО «КФХ Русское поле»; несоответствующий расчёт неустойки за нарушение сроков исполнения МК 21/13-ЭА от 12.08.2013; отсутствие договоров, подтверждающих передачу объектов газификации в специализированную организацию для их дальнейшей эксплуатации, что приводит к дополнительным затратам бюджета ( 208,0 тыс.рублей в год); несогласованность действий администрации Каргатского района с поселениями при разработке районных целевых программ. | 72192,8 | Администрация Каргатского района Новосибирской области |
| Неэффективное использование бюджетных средств | 3. Проверка законности и результативности использования средств районного бюджета, направленных на участие в долевом строительстве домов для ветеранов Великой Отечественной войны: Неисполнение администрацией Каргатского района своих обязанностей по осуществлению контроля за качеством выполненных работ, качеством материалов и оборудования, принятию и оплате работ, выполненных Заказчиком с отклонениями от технической (проектной) документации, строительных норм и правил и нежелание администрации Каргатского района воспользоваться правом, предоставленным Федеральным законом №214ФЗ, повлекло за собой судебные споры, связанные с обращением ветеранов ВОВ в судебные органы об устранении выявленных недостатков, допущенных при строительстве и во время эксплуатации домов, расположенных по ул.Советская, дом №46, кв.3 и кв.4. Чулымский районный суд Новосибирской области решением от 27.12.2013г. обязал администрацию Каргатского района, ООО «Чернореченский кирпичный завод» солидарно в квартирах №3, №4 по ул.Советская,46 устранить допущенные недостатки (установить входную дверь, установить отопление от газопровода низкого давления с установкой настенного газового котла, устранить правила пожарной безопасности). Администрация Каргатского района не воспользовалась правом на обжалование и опротестование решений Чулымского районного суда в Новосибирском областном суде, правом привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и не использовавших право, предусмотренное действующим законодательством при размещении заказа, заключении и исполнении муниципального контракта по долевому строительству жилья для ветеранов ВОВ. Вышеуказанные нарушения повлекли за собой отвлечение средств бюджета района в сумме 207 992,17 копеек. | 208,0 | Администрация Каргатского района Новосибирской области |