РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

по проверке законности, целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда Каргатского района

поселением Маршанского сельсовета  Каргатского района  в 2014 году

г. Каргат						       	      «07» декабря 2015 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 15 Плана работы Ревизионной комиссии Каргатского района на 2015 год, распоряжение председателя комиссии №11 от 07.10.2015 г., поручение Главы Каргатского района.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда.

Предмет контрольного мероприятия:

муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; объёмы бюджетных ассигнований, объёмы финансирования и расходования; аудит закупок по муниципальным контрактам и договорам на осуществление дорожной деятельности; объёмы выполненных работ и произведённых расчётов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, условия их выполнения.

Наименование проверяемых органов (организаций):

Администрация Маршанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

Администрация Каргатского района Новосибирской области.

Проверяемый период деятельности: 2014 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 19.10.2015 года по 19.11.2015 года.

По результатам проверки по вопросу законности, целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда Каргатского района  поселением Маршанского сельсовета  Каргатского района  в 2014 году, составлен акт проверки от 19.11.2015. Данный акт с приложениями официально направлен главе администрации Маршанского сельсовета Каргатского района. Письменные пояснения и замечания на акт проверки от администрации Маршанского сельсовета Каргатского района не поступали.

Администрация Маршанского сельсовета Каргатского района согласилась со всеми выводами, пояснениями и замечаниями, отражёнными в акте проверки (письмо главы администрации Маршанского сельсовета №348 от 02.12.2015г.).

Результаты контрольного мероприятия

Общие сведения

В соответствии с редакцией ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) с 2014 года в местных бюджетах должны предусматриваться муниципальные дорожные фонды.

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее  № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.

Статьей 3 N 257-ФЗ  установлены следующие понятия:

дорожная деятельность - это деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Согласно ст.18 №257-ФЗ Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными этой статьей.

Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

# В соответствии с пп. 4 п. 9 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса России, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402, в прочие работы по содержанию автомобильных дорог входит паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В статье 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В п. 6 данной статьи осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая  осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпунктом 5 статьи 5 Устава Маршанского сельсовета к вопросам местного значения поселения отнесены: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По условиям ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах», утверждённой Постановлением Правительства Новосибирской области от 21 декабря 2011 г. N 571-п субсидии распределяются муниципальным образованиям Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности.

Нормативные правовые акты, устанавливающие

расходные и бюджетные обязательства

## В соответствии ст.179.4 БК РФ, решением Совета депутатов Каргатского района от 06.11.2013 № 349 создан муниципальный дорожный фонд Каргатского района, утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде (далее – Положение).

## Муниципальный дорожный фонд Каргатского района формируется за счёт субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ и за счёт средств, поступающих из областного бюджета от акцизов на нефтепродукты по нормативу, установленному исходя из протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

## Постановлением администрации Каргатского района № 67 от 04.02.2014 утверждена Методика распределения средств муниципального дорожного фонда Каргатского района в 2014 году, что соответствует требованиям ст.154 БК РФ (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований разрабатывают и утверждают методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов). Вышеуказанными документами предусмотрено, что средства муниципального дорожного фонда направляются бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2012-2015 годах».

## Средства фонда в виде субсидий предоставляются местным бюджетам Каргатского района при наличии софинансирования, в размере не менее 5% от потребности.

## Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда Каргатского района в соответствии с заключёнными соглашениями является администрация Каргатского района.

## Администрацией Маршанского сельсовета к проверке представлено решение Совета депутатов Маршанского сельсовета Каргатского района №172 от 26.11.2013 «О муниципальном дорожном фонде Маршанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области». Данным решением создан муниципальный дорожный фонд Маршанского сельсовета и утверждено Положение, которым определены источники образования и порядок использования средств дорожного фонда.

## Согласно п.2.4 Положения средства дорожного фонда имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объемы бюджетных ассигнований, объёмы финансирования и  расходования муниципального дорожного фонда Каргатского района

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Каргатского района в 2014 году по поселениям был предусмотрен в объёме – 42 676,9 тыс.рублей, в том числе за счёт субсидий из областного бюджета – 38 542,7 тыс.рублей и за счёт акцизов на нефтепродукты – 4 134,2 тыс.рублей.

Из общего объёма бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда района, запланированных в 2014 году по поселениям, входящим в состав района, Маршанскому сельсовету было предусмотрено 4 943,7 тыс.рублей (субсидия, акцизы на нефтепродукты).

## Данные ассигнования были предусмотрены в соответствии с областным законом от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Соглашением №СН-15 от 10.01.2014 года между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Администрацией Каргатского муниципального района о направлении в 2014 году в бюджет Каргатского района субсидий из областного бюджета Новосибирской области на финансирование мероприятий целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах».

Объём финансирования и расходования средств муниципального дорожного фонда района по всем поселениям  в 2014 году к плану составил 38 266,8 тыс.рублей, или 89,7%. В том числе за счёт субсидий из областного бюджета – 35 003,8 тыс.рублей (90,8%) и за счёт акцизов на нефтепродукты – 3 262,9 тыс.рублей (78,9%). По Маршанскому сельсовету объём финансирования и расходования составил 100% к плану.

## Администрацией Каргатского района в 2014 году было заключено два соглашения с Аминистрацией Маршанского сельсовета Каргатского района:

## Соглашение № 6 от 21.08.2014 о предоставлении субсидии в размере 3 228 800 рублей на ремонт дороги по ул.Зелёная, переулок до ул.Набережная в с.Маршанское (основание: таблица 1.6, приложение №13 к Закону Новосибирской области № 436-ОЗ от 16.05.2014; решение Совета депутатов Каргатского района № 374 от 05.03.2014);

## Соглашение № 2 от 21.08.2014 о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее ИМТ) в размере 1 714 900 рублей на осуществление дорожной деятельности (основание: решение Совета депутатов Каргатского района № 374 от 05.03.2014).

## Объём запланированных, профинансированных и израсходованных средств муниципального дорожного фонда Каргатского района,

## средств местного бюджета Маршанского сельсовета

## 2014 году

## (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансиро- вания | Предусм.согла-шением | Фактич. профинансировано | Кассо-вый расход | Фактич. освоение | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - бюджет Каргатского района (субсидия на ремонт дороги по ул.Зелёная, переулок до ул.Набережная в с.Маршанское) | 3 228,8 | 3 228,8 | 3 228,8 | 3 228,8 | нет |
| 2. | - бюджет Каргатского района (ИМТ на осуществление дорожной деятельности ) | 1 714,9 | 1 714,9 | 1 714,9 | 1 714,9 | нет |
| 3. | - бюджет Маршанского сельсовета | 170,0 | 443,6 | 443,6 | 443,6 | нет |
|  | ВСЕГО: | 5113,7 | 5387,3 | 5387,3 | 5387,3 | нет |
|  | -бюджет Каргатского района | 4943,7 | 4943,7 | 4943,7 | 4943,7 | нет |
|  | -бюджет поселения | 170,0 | 443,6 | 443,6 | 443,6 | нет |

Проверкой Соглашений на предмет соблюдения сумм и процентов софинансирования расходных обязательств,  отклонений не установлено.

Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам и условиям их выполнения

В 2014 году администрацией Маршанского сельсовета в рамках использования средств дорожного фонда было заключено: два муниципальных контракта (далее – МК) способом электронного аукциона с ООО «Новосибирскагропромдорстрой» на проведение ремонта дорог:

- МК №1 от 16.07.14г. на ремонт автомобильных дорог (по ул. Зеленая (699 м), по переулку от трассы «Каргат - Маршанское» до ул. Набережная (548 м) в с. Маршанское  Каргатского района на 3 960 464,28 рублей;

- МК №3 от 15.09.14г. на ремонт дороги по ул.Центральная (300м) в с.Иванкино Каргатского района на 1 037 993,15рублей

и два МК с ООО «Технадзор» на проведение технического контроля при ремонте вышеуказанных объектов:

МК №2-14/31 от 14.07.14г. на 49 855,14 рублей;

МК  №2-14/56 от 15.09.14г. на 13 040,00 рублей.

Муниципальные контракты заключены на общую сумму – 5 061 352,57 рублей.

Информация о заключении и исполнении муниципальных контрактов при использовании средств дорожного фонда приведена в таблице №2 к настоящему Отчёту.

К проверке представлены экспертные заключения ООО «Технадзор» о результатах технического контроля при  ремонте дорог от 28.08.14г. по ул.Зелёная, переулок до ул.Набережная в с.Маршанское и от 13.10.14г. по ул.Центральная в с.Иванкино. Экспертные заключения подтверждают соответствие проведённого ремонта проектным значениям.

При документальной  проверке объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам Ревизионной комиссией установлено:

по МК №2-14/31 от 14.07.14г. на 49 855,14 рублей с ООО «Технадзор» срок исполнения нарушен на 36 дней. По условиям муниципального контракта срок исполнения  -  5 августа 2014 года. Экспертное заключение ООО «Технадзор» подготовлено 28 августа 2014 года, акт выполненных работ подписан 10 сентября 2014 года. Заказчик – администрация Маршанского сельсовета не воспользовалась правом, предусмотренным пп.4.3 п.4 муниципального контракта о взыскании пени.

Фактическая стоимость ремонта дорог в 2014 году  в Маршанском сельсовете

| Объект | протяжённость (метров) | Стоимость ремонта по МК (рублей) | Стоимость 1м отремонтированной дороги (рублей) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зеленая по переулку от трассы «Каргат - Маршанское» до ул. Набережная | 1247 (699+548) | 3 960 464,28 | 3175,99 |  |
| ул.Центральная в с.Иванкино | 300 | 1 037 993.15 | 3459,97 |  |

# Выборочная проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов на ремонт дорог, размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте zakupki.gov.ru     в 2014 году установлено:

1.Извещение на проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  ремонту автомобильных дорог (по ул. Зеленая (699 м), по переулку от трассы «Каргат - Маршанское» до ул. Набережная (548 м) в с. Маршанское  Каргатского района), заказ

№ 0151300000514000082 с начальной ценой контракта 5 143 460,08 рублей размещено на сайте 05.06.2014 года; муниципальный контракт на выполнение работ заключен 14.07.2014 г.; Соглашение № 6 о предоставлении субсидии Маршанскому сельсовету на 3 228 800,00 рублей на осуществление дорожной деятельности в рамках ДЦП подписано 21.08.2014 года. Наличие лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО) подтверждено решением сессии Совета депутатов Каргатского района №374 от 05.03.2014. Цена МК - 3 960 464,28 рублей, исполнение МК– сентябрь 2014г., реестровый номер контракта № 0151300031014000001.

2. Извещение о проведении электронного аукциона  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дороги по ул.Центральная в с.Иванкино (300 м) Каргатского района заказ   №0151300000514000125 с начальной ценой контракта 1 159 769,00 рублей размещено на сайте закупок zakupki.gov.ru  20.08.2014 года;  муниципальный контракт на выполнение работ заключён 15.09.2014г.;  Соглашение № 2 о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – ИМБТ) Маршанскому сельсовету на 1 714 900,00 рублей на осуществление дорожной деятельности подписано 21.08.2014 года. Наличие ЛБО подтверждено решением сессии Совета депутатов Каргатского района №374 от 05.03.2014. Цена МК – 1 037 993.15 рублей, исполнение – сентябрь 2014г.,  реестровый номер контракта  № 0151300031014000004.

В соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее №44-ФЗ) в извещении о проведении электронного аукциона указывается, что обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) является проектная документация и локальный сметный расчёт. НМЦК определена проектно-сметным методом согласно ст.22 Федерального закона №44-ФЗ. Проектная документация и локальный сметный расчёт (обоснование НМЦК) являются неотъемлемой частью документации (п.10 раздела 1 информационной карты аукциона).

К извещениям о проведении электронного аукциона № 0151300000514000082 от 05.06.2014 года  обоснование начальной (максимальной) цены контракта - 5 143 460,08 тыс. рублей и №0151300000514000125 обоснование начальной (максимальной) цены контракта -  1 159 769,00 рублей на сайте закупок zakupki.gov.ru    размещено.

Срок гарантии на выполненные работы в контрактах установлен  продолжительностью 2 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае просрочки исполнения  заказчиком и  подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, определено право на предъявление неустойки 1/300 действующей ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Проверка требований действующего законодательства на предмет нахождения объектов ремонта в муниципальной собственности, отражения в Реестре муниципального имущества и учёте

Дороги, в отношении которых проведён ремонт за счёт средств муниципального дорожного фонда Каргатского района, включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности Маршанского сельсовета. Перечень утверждён решением 47-й сессии Совета депутатов Маршанского сельсовета от 02.03.2010 за №184. Согласно Перечню на территории Маршанского сельсовета имеется 18 автомобильных дорог общего пользования местного значения (Таблица №1 к настоящему Отчёту).

Информация об общей  протяжённости дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Маршанского сельсовета

| Показатели | по данным Перечня | по данным статистической формы 3-ДГ (мо) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.2014 года | на 1.01.2015 года |
| Общая протяженность дорог, км | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| в том числе: с твердым покрытием | Не указано | 22,2 | 22,2 |
| с грунтовым покрытием | Не указано | - | - |

Ревизионная комиссия обращает внимание на то, что в 2014 году направление средств муниципального дорожного фонда Каргатского района в виде субсидий и муниципального дорожного фонда Маршанского сельсовета в виде акцизов на нефтепродукты на ремонт дорог (ул.Центральная в с.Иванкино; ул. Зеленая по переулку от трассы «Каргат - Маршанское» до ул. Набережная в с. Маршанское) было осуществлено без достаточных оснований, а именно: в 2014 году (период проведения ремонта) на вышеуказанные дороги не были оформлены земельные участки, отсутствовали кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации права собственности на них у поселения.  Данные дороги не отражены должным образом в реестре имущества муниципальной собственности Маршанского сельсовета, в учёте, не имели технических паспортов.

Не представлена выписка из Единого государственного реестра автомобильных дорог, являющегося федеральным информационным ресурсом и содержащим сведения об автомобильных дорогах, независимо от их форм собственности и значения (согласно положений статьи 10  Федерального закона от  08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»), содержащая сведения об автомобильных дорогах, находящихся в собственности Поселения и, подтверждающая соответствие данных об автомобильных дорогах поселения, приведенных в Перечне автомобильных дорог общего пользования Маршанского сельсовета данным Единого государственного реестра автомобильных дорог.

Данный факт свидетельствует о том, что сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Маршанского сельсовета для их включения в Единый государственный реестр автомобильных дорог в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ Администрацией поселения не направлялись.

Также, Ревизионная комиссия обращает внимание, что на дату окончания  проверки (19.11.15г.) дороги общего пользования местного значения, находящиеся в муниципальной собственности Маршанского сельсовета не паспортизированы.

К проверке не представлены инвентарные карточки учёта основных средств на каждую дорогу, что может свидетельствовать об отсутствии объектов в бухгалтерском учёте. Инвентарная карточка учёта основных средств применяется для индивидуального учёта объектов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект, заполняется на основании Акта приёма-передачи, технической и иной документации, характеризующей объект учёта.

Администрацией Маршанского сельсовета ведётся Реестр муниципального имущества (далее – Реестр). Форма Реестра соответствует требованиям Приказа (далее – Приказ) Министерства экономического развития РФ №424 от 30.08.2011 (с изменениями) «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Однако в разделе 1 Реестра «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» имеются дороги, которые отражены одной строкой, общей балансовой стоимостью – 2 928 778,00 рублей. Определить, о каких дорогах идёт речь, не представляется возможным. Имеются замечания и в части отражения в Реестре сведений об объектах недвижимого имущества. В соответствии п.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пунктом 4 Порядка, утверждённого Приказом, предусматривается:

# указание параметров, характеризующих физические свойства недвижимого имущества;

# сведения о начисленной амортизации;

# даты возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

# реквизиты документов – оснований возникновения права собственности на недвижимое имущество.

# Такие сведения о дорогах, находящихся в муниципальной собственности Маршанского сельсовета не отражены в Реестре по состоянию на 01.01.2015 года.

Вместе с тем, Ревизионная комиссия отмечает, что администрация Маршанского сельсовета:

- в феврале 2015 года получила кадастровые паспорта на все 18 земельных участков под автомобильными дорогами;

- в феврале 2015 года получила Свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные участки под отремонтированными дорогами;

- в марте, апреле 2015 года оформлены Свидетельства о государственной регистрации права собственности на все 18 автомобильных дорог.

Нарушений Приказа Министерства финансов Российской Федерации N 65н от 01.07.2013  «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» не установлено.  Расходы по ремонту дорог в Маршанском сельском поселении в 2014 году в сумме 5387,3 тыс.рублей отражены по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

в Маршанском сельсовете

Результаты мониторинга нормативной базы Маршанского поселения Каргатского района в сфере дорожного хозяйства  показали, что в проверяемом периоде в Маршанском поселении не принят ряд муниципальных правовых актов (иных документов), регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно:

1. В нарушение  п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального Закона от 08.11.2007

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в поселении не принят  Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения .

# 2. В нарушение  п.11 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета не утверждены.

3. В нарушение статьи 13.1 Федерального закона № 257-ФЗ порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории Маршанского сельсовета за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения не принят.

# 4. Администрацией Маршанского сельсовета не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог, что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.

5. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Администрации Маршанского сельсовета права на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения в полном объёме не зарегистрированы (из 18 земельных участков под дорогами к проверке представлены  6 свидетельств о госрегистрации).

Выводы

- Объем  бюджетных ассигнований за счет средств муниципального дорожного фонда Каргатского района для Маршанского сельсовета на осуществление дорожной деятельности в 2014 году запланированный в сумме  4 943,7 тыс.рублей (субсидия, ИМБТ) профинансирован в полном объёме.

- Администрацией Маршанского сельсовета средства из муниципального дорожного фонда Каргатского района освоены в 2014 году в полном объёме -  4 943,7 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

- Объем софинансирования из бюджета Маршанского сельсовета, предусмотренный условиями соглашения о предоставлении субсидии соблюдён.

- При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов по ремонту дорог общего пользования местного значения Маршанского сельсовета в сети «Интернет» на официальном сайте zakupki.gov в 2014 году нарушений не установлено.

- Работы, предусмотренные муниципальными контрактами, заключенными администрацией Маршанского сельсовета по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году по документальной проверке выполнены в полном объеме.

- При  документальной проверке объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам замечаний не установлено.

- Нецелевого использования средств муниципального дорожного фонда Каргатского района в 2014 году Маршанским поселением  не установлено.

В ходе проверки Ревизионная комиссия установила следующие замечания:

# 1. В 2014 году средства муниципального дорожного фонда Каргатского района, местного бюджета Маршанского сельсовета направлены на исполнение расходных обязательств по содержанию имущества без достаточных оснований, а именно: ремонтируемые дороги не имели кадастровых паспортов на земельные участки, отсутствовала государственная регистрация права собственности на земельные участки и на дороги.  Дороги не были отражены должным образом в реестре муниципального имущества Маршанского сельсовета, не включены в муниципальную казну, не отражены в учёте, не имели технических паспортов.

2. В нарушение Закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в  администрации Маршанского сельсовета не принят ряд муниципальных правовых актов (иных документов), регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно:

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета не утверждены;

- не принят  Порядок содержания и порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- порядок организации и осуществления муниципального контроля в части дорожной деятельности на территории Маршанского сельского поселения не определён;

- не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения в полном объёме не зарегистрировано (из 18 земельных участков под дорогами к проверке представлены  6 свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки);

# отсутствует выписка из Единого государственного реестра автомобильных дорог, содержащая сведения об автомобильных дорогах, находящихся в собственности Маршанского сельсовета.

3. При исполнении муниципального контракта № 2-14/31 от 14.07.14 на проведение технического контроля, подрядчиком ООО «Технадзор» был нарушен срок выполнения работ на 36 дней. По условиям контракта работы должны быть выполнены до 05.08.14 года, т.е. в течение 14 дней по окончании ремонтных работ. Ремонт дороги закончен согласно КС-2 №1 от 21.07.14г. Акт выполненных работ по техническому контролю подписан 10.09.14г. за №96. За неисполнение обязательств по контракту администрация Маршанского сельсовета не предъявила неустойку в адрес ООО «Технадзор».

Ревизионная комиссия предложила

Администрации Маршанского сельсовета:

1. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность Администрации Маршанского сельсовета в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

-по установлению нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета;

-по установлению Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

-по установлению Порядка содержания автомобильных дорог;

-по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог.

2. Запросить выписку из Единого государственного реестра автомобильных дорог, содержащую сведения об автомобильных дорогах, находящихся в собственности Маршанского сельсовета.

3. Принять меры к паспортизации объектов и оформлению прав собственности на земельные участки под автомобильными дорогами поселения.

4. Принять меры к установлению стоимостных характеристик дорожных объектов поселения, с дальнейшим отражением их в учёте и Реестре муниципальной собственности поселения.

5. Сведения в Реестре муниципального имущества отражать в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

6.Усилить контроль за исполнением обязательств по заключённым муниципальным контрактам и договорам. Использовать право применения штрафных санкций, предусмотренных действующим законодательством.

7. Проинформировать Ревизионную комиссию о принятых по материалам проверки мерах до 30.12.2015г.

Администрации Каргатского района

- При заключении соглашений с администрациями поселений о выделении средств муниципального дорожного фонда Каргатского района в рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах» обязательно включать условие согласно приложению №2 к Государственной программе:

- предоставление выписки из реестра муниципального имущества в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых предусматривается выполнение работ за счёт субсидий.

Председатель Ревизионной комиссии                                                  Белоусова Т.Г.

Приложения:

Таблица №1 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного  значения, относящихся к муниципальной собственности Маршанского сельсовета на 2л в 1 экз;

Таблица №2 Информация о заключении и исполнении муниципальных контрактов при использовании средств дорожного фонда в 2014 году на 1л в 1 экз.

Письмо главы администрации Маршанского сельсовета Каргатского района №348 от 02.12.2015г. на 1л. в 1 экз.

Перечень нормативно-правовых актов и иных документов, изученных и использованных при проверке:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 21 декабря 2011 г. N 571-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах»;

Приказ Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

Приказ Минтранса РФ от 20.05.2009 № 80 «О Едином государственном реестре автомобильных дорог»;

Решение Совета депутатов Каргатского района №349 от 06.11.2013г. «О муниципальном дорожном фонде Каргатского района Новосибирской области»;

Постановление Администрации Каргатского района Новосибирской области №67 от 04.02.2014г. «Об утверждении методики распределения средств муниципального дорожного фонда Каргатского района Новосибирской области в 2014 году»;

Решение Совета депутатов Каргатского района №374 от 05.03.2014г. о внесении изменений в решение о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

Ведомственные строительные нормы ВСН 19-89
«Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР 14 июля 1989 г. N НА-18/266), СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (утв. Министерством транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р (ОДН 218.0.006-2002);

Постановление Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 N 228-п "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения и правилах их расчёта";

Постановление Правительства Новосибирской области от 9 декабря 2013 г. N 536-п «О классификации автомобильных дорог в Новосибирской области;

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 22 октября 2010 г. N 48 «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков…».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011   № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».